《闯关吧！AI 大玩家》直播策划案

EVE 自走棋 × 阶跃 Step 5 Preview

参赛关卡：阶跃 Step 5 Preview（现场开发 AI 工具，解决真实问题）

建议同时报名的赛道：燃烧吧 Token｜模型有魔力（本项目是纯 coding 场景）

开播分区：知识 - AI 应用·机器人

场次：3 场，每场 2 小时 10 分（含 10 分钟缓冲，满足「每场 2 小时以上」）

2026 年 10 月

零、一句话提案

用 Step 5 Preview 给一款已经能打的开源太空自走棋，装上一个会自己打完 15 关的「AI 指挥官」，然后让它在直播间和人类同图对战。

三场递进：造脑 → 开战 → 造舰。

一、为什么是这个项目（给评审的三条）

1.  有真东西，不是画饼。 EVE 自走棋是已上线的开源项目（Godot 4 / GDScript，Windows + Android）：52 艘舰船、4 派系、10 条羁绊、15 节点 PVE 地图、30Hz 无头战斗模拟器、CI 逐行数据对拍。现在就能跑，直播里可以直接开打。

2.  有真问题。 这类游戏的核心痛点是「数值平衡全靠手感」：一艘船强 10%，整局体验就崩。项目自带无头模拟器，可以用 Step 5 跑 1000 局实验——这是「AI 解决实际问题」最硬的证据，不是演示 demo。

3.  有真画面。 3D 舰队战 + EVE 冷色 HUD，天然适合直播；而且开源，观众能自己下载跑同一份代码。

二、三场总览

| 场次 | 主题（一句话） | 目标产物 | Step 5 主要用法 | 观众看点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 场 | 给自走棋装一个大脑：2 小时让 AI 从 0 学会自己打完 15 关 | 可运行的 AI 指挥官 v1 | 1M 上下文吞整个仓库 → 设计决策架构 → 写代码 → 接模拟器跑批量 | 第一次看到 AI 自己买船、布阵、打完整局 |
| 第 2 场（重点） | AI 指挥官 vs 人类：同一张地图、同样的资源，输的一方现场改代码 | AI v2 + 三局人机对抗 | 读战斗日志做复盘 → 定向改代码 → 弹幕改规则实时加限制 | 有对抗、有悬念、弹幕能真的改写战局 |
| 第 3 场 | 弹幕造舰：把观众投票设计的新战舰，2 小时做进游戏并当场开打 | 一艘新船 + 一个可合的 PR | 数值→技能→代码→占位美术→100 局平衡验证 | 观众造的船，下播就能下载玩到 |

为什么这样排：第 1 场解决「AI 会不会思考」，第 2 场解决「AI 好不好看、能不能被挑战」，第 3 场解决「观众能不能参与创造」。三场之间是代码和数据的连续剧，不是三个孤立 demo——看第二场的人会发现 AI 比第一场聪明了，这是留存的关键。

三、第 1 场《给自走棋装一个大脑》

一句话：2 小时，用 Step 5 给一款已经能打的自走棋，装上能自己走完 15 关的 AI 指挥官。

| 时间段 | 安排事项 | 直播呈现 |
| --- | --- | --- |
| 00—08 | 开场摊牌：这游戏能打，但敌人是脚本写死的编组，没有会思考的对手。现场开一局 3D 战斗给观众看底子 | 全屏游戏，一场 40 秒的舰队战；右上角项目信息条（52 船 / 4 派系 / 15 节点） |
| 08—20 | 摊底牌：打开仓库，把 3 张设计 CSV、战斗模拟器、15 节点表全部丢给 Step 5，让它先复述规则（验证它真读懂了） | 左：Step 5 对话；右：仓库文件树；下方：Step 5 输出的「规则摘要」 |
| 20—45 | 设计大脑：让 Step 5 输出 AI 决策架构——评估函数怎么算（血量 / 羁绊阈值 / 打捞收益 / 节点风险），为什么这么算 | 架构图钉在画面上，逐条讲；观众能看懂「AI 在想什么」 |
| 45—75 | 写第一版：Step 5 写代码，接模拟器，第一次跑通「AI 自己买船 → 布阵 → 打完一局」 | 左：代码滚动；右：AI 自动操作游戏；底部：实时日志 |
| 75—95 | 批量实验：跑 100 局，出胜率曲线，找 AI 的三大死因 | 数据面板：胜率 12%、平均活到第 7 关；弹幕一起猜死因 |
| 95—112 | 第一次迭代：按死因改两处（比如「别贪打捞」），再跑 100 局，胜率抬到 30%+ | 胜率曲线当场抬头，前后对比同屏 |
| 112—120 | 收尾：AI 用自己的话讲一句「我下一场会怎么打」，预告人机对战 | Step 5 生成的 AI 自述 + 下场预告卡 |

特色玩法：「死亡回放会诊」——AI 输掉的局逐帧拆开，现场定位到某一行决策，改完立刻重跑，观众亲眼看到胜率变化。

四、第 2 场（重点场）《AI 指挥官 vs 人类：同图对决》

一句话：同一张地图、同样的初始资源，AI 和人类主播各打一遍，输的一方现场被改代码。

| 时间段 | 安排事项 | 直播呈现 |
| --- | --- | --- |
| 00—10 | 定规则：同种子地图、同资源、同节点表；AI 在副屏跑，人类在主屏，谁先通关谁赢 | 三分屏布局；屏幕中央押注面板（弹幕 A/B 猜谁赢） |
| 10—30 | 现场升级 v2：把上一场找出的死因改掉，加入「打捞经济」判断 | 左：Step 5 改代码；右：改完后 AI 跑 20 局自测 |
| 30—55 | 第一局正赛：人类 vs AI 同步推进，解说双方在第 5 / 9 / 13 节点的分歧 | 双画面 + 进度条（节点数 / 剩余血量）+ 弹幕竞猜 |
| 55—70 | 中场复盘：AI 读自己的战斗日志，讲「我为什么在第 9 节点崩了」 | Step 5 生成的战术复盘图（节点走向 + 崩盘点高亮） |
| 70—95 | 第二局：弹幕改规则。观众投票给 AI 上限制：禁用加达里 / 初始资金 -20% / 只能走打捞流，现场改参数再打 | 投票面板实时结算，改完立刻开局，规则贴在画面左上 |
| 95—112 | 第三局：观众挑战：连麦观众操控人类方，或人类让 2 关；AI 换一套打法 | 连麦画面 + 游戏同屏；弹幕刷「AI 教练」 |
| 112—120 | 结算 + 预告：公布三局比分，AI 生成一句赛后宣言，预告下场「弹幕造舰」 | 比分板 + 下场征集弹幕 |

为什么这是重点场：这是唯一一场结果不可预知的直播——AI 可能赢，也可能被人类打崩，观众会为了看结果留下来。同时它把 Step 5 的能力展示从「写代码」升级成「写代码 + 读日志 + 讲人话」。

特色玩法：

•  「押注 AI」：每局开始前弹幕押注，猜中抽游戏 key / 周边。

•  「给 AI 上镣铐」：弹幕投票限制 AI，实时改参数，观众真的能改写战局。

五、第 3 场《弹幕造舰》

一句话：2 小时，把弹幕投票设计的一艘新战舰，从数值、技能到代码做进游戏，当场开打。

| 时间段 | 安排事项 | 直播呈现 |
| --- | --- | --- |
| 00—10 | 征集：弹幕提新船概念（自爆护卫舰 / 奶妈 / 减速场 / 打捞专用船） | 弹幕滚动抓取，现场念出前 5 个提案 |
| 10—25 | 定稿 + 讲框架：投票选一个，讲清楚吨位 1—5、cost、血量 / 攻击 / 射程的取值逻辑 | 数值框架图 + 现有 52 船对照表 |
| 25—60 | Step 5 生成：数值 → 技能 → 代码 → 归入哪个派系 / 羁绊，接进船表 | 左：Step 5；右：船表实时新增一行；底部：编译结果 |
| 60—80 | 占位美术：用现有模型换色 / 缩放，配 EVE 风格线框图标（不掉价的做法） | 新船在船坞里转一圈，和现有船同框对比 |
| 80—100 | 实测：新船进 15 节点地图跑 3 局，再用模拟器跑 100 局看平衡 | 游戏实战 + 胜率/选用率数据面板 |
| 100—115 | 现场平衡：太强就砍，讲「为什么砍这一刀」，再跑 100 局验证 | 改动前后数值对比 + 曲线 |
| 115—120 | 发布：提交 PR / 发版，观众下播就能下载「自己造的船」 | GitHub PR 页面 + 下载二维码 |

特色玩法：「命名权」——新船名字由弹幕定，写进代码注释和 PR 描述，成为项目永久的一部分。

六、特色玩法汇总（评审看这里）

| 玩法 | 说明 | 为什么特别 |
| --- | --- | --- |
| AI 的自白 | 每局结束让 Step 5 读战斗日志，用第一人称讲「我为什么这么打」 | 把黑盒 AI 变成有性格的角色，天然出切片 |
| 死亡回放会诊 | 逐帧拆 AI 输掉的局，定位到具体决策，改完立刻重跑 | 真实 debug 过程，不是表演 |
| 弹幕上镣铐 | 观众投票限制 AI（禁派系 / 砍资源 / 限流派），实时改参数 | 观众能真的改写战局，不是刷礼物 |
| 押注 AI | 每局前竞猜胜负，猜中抽奖 | 提升停留时长与互动率 |
| 弹幕造舰 + 命名权 | 新船由观众设计命名，进入开源仓库 | 参与感最强，且留下永久产物 |

七、直播形态与视觉包装

•  OBS 四场景：① 游戏全屏 ② Step 5 + 代码分屏 ③ 数据面板（胜率曲线 / 节点进度）④ 互动面板（投票 / 押注 / 弹幕）

•  统一视觉：EVE 冷色 HUD 边框、细线网格、等宽字体数据条，和游戏 UI 同源，不违和

•  固定角标：项目名 + 「AI 正在操作」状态灯 + 素材版权说明（见第九节）

•  节奏：每 15 分钟一个「小结果」（跑通 / 胜率提升 / 新船进游戏），避免长时间纯写代码

八、切片与二次传播

每场预设 3 条切片（30—60 秒），当天剪完投稿：

1.  第 1 场：「AI 第一次自己打完 15 关」（结尾胜率曲线抬头）

2.  第 2 场：「弹幕把 AI 的手砍了，它还能赢吗」（规则改动 + 结果）

3.  第 3 场：「观众造的船，2 小时后进了游戏」（从提案到实战全程加速）

切片标题统一带 #闯关吧AI大玩家 #Step5Preview，便于主办方聚合。

九、风险与预案

| 风险 | 预案 |
| --- | --- |
| Step 5 现场生成代码报错 | 提前准备 3 个「已知可跑」的分支；报错本身就是内容，按「会诊」流程现场修 |
| AI 死活打不过 / 太强 | 预设难度旋钮（初始资源、节点 power_scale），随时调 |
| 网络 / API 抖动 | 本地缓存模型输出、准备离线录屏片段兜底 |
| 游戏崩溃 | 每场前跑一遍 CI 无头验收（项目自带 tools/run_verifies.sh） |
| 版权争议 | 见下节，画面常驻声明，必要时切「几何体模式」 |

十、合规说明（重要）

本项目美术与音频素材提取自 EVE Echoes 客户端，版权归 Fenris Creations，不在项目 GPL v3 许可范围内，项目仅用于开发、调试与体验。直播中会：

•  画面角标常驻「素材版权归 Fenris Creations，本项目开源非商用」；

•  口播说明一次；

•  若主办方有顾虑，可切换「几何体占位模式」演示（代码与玩法完全不受影响）。

十一、排期与资源申请

| 场次 | 建议时间 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 场 | 10 月 24 日（周六）20:00 | 2h10m |
| 第 2 场（重点） | 11 月 7 日（周六）20:00 | 2h10m |
| 第 3 场 | 11 月 21 日（周六）20:00 | 2h10m |

三场均在 11/29 前完成，满足「每关卡至少 3 场、每场 2 小时以上」。

希望申请的支持：

1.  Step 5 Preview 的 Token 额度——第 1、3 场各要跑 200—1000 局批量实验，消耗主要在长上下文与批量推理；

2.  直播间推流 / 首屏资源——重点场（11/07）希望有额外曝光；

3.  切片投流——三场共 9 条切片，希望获得额外视频投流与关卡评选加分。

附录：可现场验证的技术底牌

| 能力 | 位置 | 直播里怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 无头战斗模拟器（30Hz，180s 上限） | scripts/core/eve_battle_simulator.gd | 批量跑 100 局，秒级出胜率 |
| 15 节点 PVE 地图 + 难度系数 | data/source_csv/04_节点表_遥望边境.csv | AI 的决策环境 |
| 52 船 / 4 派系 / 10 羁绊 | 01_舰船数值全表.csv / 02_羁绊系统表.csv | 新船接入与平衡 |
| 数据 ↔ 代码逐行对拍 | .github/workflows/verify.yml | 现场改表不会写崩 |
| 已有 AI 先例（斗地主） | scripts/card/ddz/ddz_ai.gd | 证明团队能做 AI，不是第一次 |